LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA

AVISA

A las Empresas de Servicios Públicos, Sectores Productivos ( Sector Agrícola) Organizaciones no Gubernamentales de carácter ambiental y demás Entidades Públicas y Privadas que generen vertimientos puntuales directos e indirectos de aguas residuales al recurso hídrico:

Que mediante Resolución No. 186 del 4 de Febrero de 2013, dio inicio al proceso de Consulta y  Procedimiento para establecer la meta global de carga contaminante de que trata el artículo 12 del Decreto 2667 de 2012, para el quinquenio 2013-2018, el cual se llevará a cabo de conformidad con lo ordenado por dicha norma y según los términos y condiciones que se indican en el presente acto administrativo.

Que el  proceso de consulta para el establecimiento de la meta global de reducción de carga contaminante se llevará a cabo entre la vigencia del presente acto administrativo y el 20 de junio de 2013. En este lapso de tiempo se iniciará y llevará a cabo el proceso de consulta y se adelantarán todas las demás actividades requeridas para llevar a feliz término el procedimiento indicado en los numerales I (literales a y b) y II (literales a y b) del artículo 12 del Decreto 2667 de 2012, conforme al siguiente cronograma de actividades:

| CRONOGRAMA PARA LLEVAR A CABO EL PROCESO DE CONSULTA PARA EL ESTABLECIMIENTO DE LA META GLOBAL DE CARGA CONTAMINANTE EN LA JURISDICCIÓN DE LA CAM QUINQUENIO 2013-2018 |  |  |
| --- | --- | --- |
| No. | ACTIVIDAD | PLAZOS |
| 1 | Expedición del acto administrativo que da inicio al proceso de consulta | 4 de febrero |
| 2 | Publicación de la información técnica sobre la calidad de los cuerpos de agua o tramos de los mismos y de la línea base en la página Web de la CAM | 1 a 9 de abril |
| 3 | Presentación de escenarios de metas por parte de la CAM | 9 a 12 de abril |
| 4 | Presentación de propuestas por parte de usuarios y comunidad | 15 de abril a 24 de mayo |
| 5 | Realización de Mesas Sectoriales y/o Regionales | 1 a 24 de mayo |
| 6 | Elaboración y publicación de la propuesta de meta global | 27 a 31 de mayo |
| 7 | Consulta pública de la propuesta de meta global | 1 a 20 de junio |
| 8 | Elaboración y presentación de propuesta definitiva al Consejo Directivo de la CAM | 24 a 28 de junio |

Que todos los usuarios sujetos al pago de tasa retributiva y la comunidad podrán presentar a la CAM propuestas de metas globales de carga contaminante para el quinquenio 2013-2018.

Que con el ánimo de facilitar la participación de los usuarios sujetos al pago de la tasa y de la comunidad en el proceso de consulta de que trata el artículo 12 del Decreto 2667 de 2012 y el presente acto administrativo se han previsto los siguientes mecanismos, que se hallan en el cronograma de actividades en los numerales 4, 5 y 7, respectivamente: 1) Presentación de propuestas de meta global de reducción de carga contaminante; 2) Mesas Sectoriales y/o Regionales; y 3) Consulta pública de la propuesta de meta global, antes de elaborar la propuesta definitiva que será presentada a consideración del Consejo Directivo de la CAM.

En consecuencia, se permite invitarlos a participar en las Mesas Regionales de Concertación que se llevarán a cabo durante este proceso según la siguiente programación:

| MESA REGIONAL | Municipios | Fecha | Lugar y Hora |
| --- | --- | --- | --- |
| Norte y Neiva | Colombia, Santa María, Teruel, Iquira, Palermo, Baraya, Tello, Algeciras, Hobo, Campoalegre, Rivera, Yaguará. Aipe, Villavieja y Neiva | Martes 26 de febrero de 2013 | 8:00 a.m – 12:00 m Auditorio Misael Pastrana Borrero – sede principal CAM Neiva Carrera 1 No 60-79 Neiva |
| Centro | Guadalupe, Garzón, Tarqui, Suaza, Gigante, Agrado y Pital y Acevedo | Miércoles 27 de febrero de 2013 | 8:00 a.m – 12:00 Auditorio Comité de Cafeteros – Sede Garzón Edificio Bancafé calle 6 con carrera 9 |
| Sur | Altamira, Pitalito, Saladoblanco, Elías, Isnos, Oporapa, Palestina, Timaná, Acevedo y San Agustín | Jueves 28 de febrero de 2013 | 8:00 a.m – 12:00 m Instalaciones de la CAM – Pitalito Finca Marengo Km 4 vía Pitalito –San Agustín |
| Occidente | La Plata, Tesalia, La Argentina, Paicol y Nátaga | Viernes 1 de marzo de 2013 | 8:00 a.m – 12-.00m Edificio del Café Carrera 4 # 4 - 48 La Plata |

Esperamos contar con su valiosa presencia y participación en este proceso, ya que todos los usuarios del recurso hídrico deberán formular la Propuesta de meta de reducción, y así mismo  la Corporación establece la Meta global de carga contaminante que conduzca a los usuarios al cumplimiento de los objetivos de calidad, tal como lo establece el artículo 8 del Decreto 2667 de 2012. De no llegar a un acuerdo, la Corporación les podrá establecer dicha meta según información disponible y proporcionalmente a sus vertimientos en la línea base.

Agradecemos su puntualidad, cualquier inquietud pueden comunicarse al correo planesambientales@cam.gov.co o al celular 3163637833, Sin otro particular.

ARIEL BORBON ARDILA

Director General